고객 데이터 정리 및 통합 진행안

1. 고객DB현황 (별첨 1. 상세현황 참조)

가. 전체 현황(업데이트 – 2017. 12. 31까지 기준)

| 구분 |  | 데이터 수 | 특징 | 별첨 1. 참조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체고객 DB현황 |  | 6,634,030 | - | - |
| 1. 병합 불필요 대상(고유데이터) |  | 2,092,964 | 중복되지 않는 고유 데이터 (비회원 -예약/출발/상담 여부 부재 제외) | 1) (2.1.2.2.4 - 2.1.2.2.4.2.1) 2) (2.2.4.3 - 2.2.4.3.1) |
| 2. 총 병합 대상 | 자동 병합 | 298,661 | 중복 데이터 통합 | 2.1.1 |
|  | 수동 병합 | 597,202 | 휴대폰번호 중복, 이름 + 생년월일 여권번호, 이메일 중복자 통합 * 월 평균 추가 건수 약 40,000건 증가 추세 | 1) 2.1.2.1 2) 2.1.2.2.1 ~ 2.1.2.2.3 3) 2.2.1 ~ 2.2.3 4) 2.2.4.1, 2.2.4.2 |
| 3. 더미 데이터 (정책결정 필요) | 삭제 | 2,540,565 | 통합 KEY 전체 누락건수, 고유데이터(비회원) 중 예약/출발/상담 기록 부재 | 1) 1.2 2) 2.1.2.2.4.2.1 3) 2.2.4.3.1 |
|  | 보관 후 삭제 | 1,104,638 | 통합 KEY 전체 누락건수 중 예약/출발/상담 기록 존재 | 1.1 |

* 고객 통합 KEY 기준 : 생년월일, 이메일, 휴대폰번호, 여권번호

나. 수동 병합 대상 진행 결과

(1) 하루 평균 처리 건수

- 약 560건

2. 처리방안

가. 데이터 처리

(1) 자동병합

- 지속적으로 축적되고 있는 중복데이터를 6개월마다 정기적으로 자동병합 진행

(2) 수동병합

- 인력 교육 후 투입  병합 조건에 따른 수동병합 처리 진행(별첨 3. 참조)

- 병합 보류건 중 출발기록이 전혀 없는 보류건 백업 후 작업 마지막 단계에서 일괄 삭제 제안(정책 결정 필요)

(3) 더미데이터(정책결정 필요)

- 통합 KEY 전체 누락 건수 중 예약/출발/상담 기록 부재 건수 시스템 자동 삭제 제안

ㄴ 예약/출발/상담 기록 존재 건수 추후 포인트 적립 요청에 대비하여 출발일 기준 1년 동안 보관 후 삭제 제안

- 병합 대상이 아닌 고유데이터 : 예약/출발/상담 여부 부재 건수 시스템 자동 삭제 제안

(4) 기타사항

- 성별을 확실히 입력되지 않는 경우가 많아 병합 페이지에서 성별 항목에 미정 항목 추가 제안

- 기준 고객에 병합 대상을 합치면 병합대상의 ‘고객특징’ 항목의 정보가 사라지고 기준 고객의 정보만 남는 상태

ㄴ 고객특징 메모의 예시 :

ㄴ 기준 고객과 병합 대상 모두의 ‘고객특징’의 히스토리가 기록되는 시스템으로 변경 제안

나. ERP 수정

(1) 고객정보 자동매칭 시스템 도입

- 출발자 정보를 기존의 고객정보 테이블의 고객정보와 매칭을 시키는 시스템

ㄴ 같은 고객정보가 존재할 시 해당 CUS_NO로 번호 부여

ㄴ 신규 고객정보의 경우 새로운 CUS_NO를 부여하여 고객정보 테이블에 저장

- 여행자 계약서 또는 여권을 받아 고객 정보를 입력하는 단계에서 이름+생년월일 또는 여권번호

이름+핸드폰번호 또는 여권번호 입력을 완료 후 자동 매칭하기 버튼을 클릭 후 저장 시 자동으로 고객 정보

매칭되는 시스템 도입 제안

ㄴ 영업팀에서 생년월일+여권번호 또는 휴대폰번호+여권번호를 입력하지 않았을 시

여행자계약서 입력단계로 넘어갈 수 없도록 제한하는 시스템을 제안

(어린아이의 경우 핸드폰 번호가 없음으로 생년월일을 입력하거나 임의로 동반자 핸드폰번호 입력)

- 상품 출발 후에 매칭이 되지 않았을 시 출발날짜가 7일이 지났을 시 자동으로 매칭되는 스케줄러 시스템 도입 제안

다. 회원 특성

(1) SNS 회원

- 현재 일반회원가입, 네이버, 카카오, 페이스북으로 각각의 정회원 아이디 생성 가능(중복 정회원 발생)
- 고객병합 페이지에서 SNS회원은 따로 구분 할 수 있도록 SNS 회원 표시 추가
- SNS 회원과 일반 정회원 통합 방안

ㄴ SNS 아이디와 기존 회원 아이디를 고객 스스로 통합하여 사용할 수 있는 페이지 추가 진행 중

ㄴ SNS 회원으로 가입 시 바로 정보 수정페이지로 이동 → “정보수정페이지에서 기존 회원 아이디가 존재”

문구 출력 → 기존 회원 아이디와 SNS 아이디 중 통합하여 사용할 기준 아이디를 선택 → 통합 완료

(2) VIP 회원

- 병합 대상이 되지 않도록 선택 버튼 비활성화, 기준버튼만 활성화

ㄴ 병합 대상으로 설정하기 위해서는 고객정보에서 고객 등급 변경 후 가능하게 설정 제안

라. 수동병합 인력 투입

(1) 예상기간

| "560건 처리/DAY" 인력 10인 투입 시 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인원(명) | 일 예상 처리량(건) | 월 업무일수 | 월 예상 처리량(건) | 예상 처리기간 |
| 10 | 5,600 | 20일 | 112,000 | 6개월 |

(2) 예상비용

| 예상처리기간 6개월 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인원(명) | 최저시급(원) | 1일 업무시간(H) | 월 업무일수 | 월 예상 비용(원) | 총 예상 비용(원) |
| 10 | 7,530 | 8 | 20일 | 14,000,000 | 84,000,000 |

# 별첨 [1] 데이터 리스트

| 구분 | 건수 | 비중 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체데이터 | 6,634,030 | 100.0% | 전체 고객번호 수 |
| 1. 통합 KEY 전체 누락 | 2,748,568 | 41.4% | 고객 통합 불가 대상 |
| 1.1 예약/출발/상담 기록 존재 | 1,104,638 | 40.1% | 보관 |
| 1.2 예약/출발/상담 기록 부존재 | 1,643,930 | 59.9% | 시스템 자동 삭제 |
| 2. 통합 KEY 中 1개 이상 보유 | 3,885,462 | 58.6% | 고객 통합 검토 및 불가 대상 |
| 2.1 휴대폰 번호 보유 | 1,913,241 | 49.2% |  |
| 2.1.1 이름+휴대폰번호 중복 | 298,661 | 15.6% | 시스템 자동 통합 대상 |
| 2.1.2 이름+휴대폰번호 고유 | 1,614,580 | 84.4% | 인력 수동 통합 및 통합 불가 대상 |
| 2.1.2.1 휴대폰번호 중복 | 202,296 | 12.5% | 인력 수동 통합 1차 작업 |
| 2.1.2.2 휴대폰번호 고유 | 1,412,284 | 87.5% | 인력 수동 통합 및 통합 불가 대상 |
| 2.1.2.2.1 이름+생년월일 중복 | 18,423 | 1.3% | 인력 수동 통합 2차 작업 |
| 2.1.2.2.2 여권번호 중복 | 1595 | 0.1% |  |
| 2.1.2.2.3 이메일 중복 | 48,434 | 3.4% |  |
| 2.1.2.2.4 기타 (중복되지 않은 고유건) | 1,343,832 | 95.2% | 고객 통합 불가 대상 : 이름/생년월일,휴대폰번호,이메일, 여권번호가 중복되지 않은 유일한 고객 케이스 1) 회원 2) 예약/출발/취소자 3) CTI고객 |
| 2.1.2.2.4.1 예약/출발/상담 여부 존재 | 1,096,431 | 81.6% |  |
| 2.1.2.2.4.1.1 WEB회원 | 177,104 | 16.2% |  |
| 2.1.2.2.4.1.2 비회원 | 919,327 | 83.8% |  |
| 2.1.2.2.4.2 예약/출발/상담 여부 부재 | 247,783 | 18.4% |  |
| 2.1.2.2.4.2.1 WEB회원 | 64,191 | 25.9% |  |
| 2.1.2.2.4.2.1 비회원 | 183,592 | 74.1% |  |
| 2.2 휴대폰 번호 누락 | 1,972,221 | 50.8% |  |
| 2.2.1 이름+생년월일 중복 | 293,746 | 14.8% | 전문인력 수동 통합 2차 작업 |
| 2.2.2 이름+이메일 중복 | 12,262 | 0.6% |  |
| 2.2.3 이름+여권번호 중복 | 3,489 | 0.2% |  |
| 2.2.4 기타 | 1,662,724 | 84.4% | 인력 수동 통합 및 통합 불가 대상 |
| 2.2.4.1 여권번호 중복 | 6,603 | 0.4% | 전문인력 수동 통합 2차 작업 |
| 2.2.4.2 이메일 중복 | 10354 | 0.6% |  |
| 2.2.4.3 기타 (중복되지 않은 고유건) | 1,645,767 | 99.0% | 고객 통합 불가 대상 : 이름/생년월일,휴대폰,이메일, 여권번호가 중복되지 않은 유일한 고객 케이스 1) 회원 2) 예약/출발/취소자 3) CTI고객 |
| 2.2.4.3.1 예약/출발/상담 여부 존재 | 932,724 | 58.0% |  |
| 2.2.4.3.1 예약/출발/상담 여부 부재 | 713,043 | 42.0% |  |

* 고객 통합 KEY 기준 : 생년월일, 이메일, 휴대폰번호, 여권번호

# 별첨 [2] 제안사항 요약 리스트

1. 수동병합 및 자동병합 처리건

가. 병합 보류건 중 출발기록이 전혀 없는 보류건 백업 후 작업 마지막 단계에서 일괄 삭제 제안(정책 결정 필요)

나. 지속적으로 증가하고 있는 자동병합 대상 6개월마다 정기적으로 자동병합 진행 제안

2. 더미데이터 처리건

가. 통합 KEY 전체 누락 건수 중 예약/출발/상담 기록 부재 건수 시스템 자동 삭제 제안

나. 통합 KEY 전체 누락 건수 중 예약/출발/상담 기록 존재 건수 추후 포인트 적립 요청

대비하여 출발일 기준 1년 동안 보관 후 삭제 제안

다. 병합 대상이 아닌 고유데이터 : 예약/출발/상담 여부 부재 건수 시스템 자동 삭제 제안

3. SNS 회원

가. 현재 개발중인 아이디 통합 페이지를 SNS로 가입 즉시 바로 노출되도록 변경 제안

나. 병합대상 선택칸에 SNS 회원, 일반정회원을 구분하기 위해 [일반 정회원], [SNS 정회원]으로 노출 제안

4. ERP

가. 여행자 계약서 또는 여권을 받아 고객 정보를 입력하는 단계에서 이름+생년월일 또는 여권번호

이름+핸드폰번호 또는 여권번호 입력을 완료 후 자동 매칭하기 버튼을 클릭 후 저장 시 자동으로 고객 정보

매칭되는 시스템 도입 제안

나. 상품 출발 후에 매칭이 되지 않았을 시 출발날짜가 7일이 지났을 시 자동으로 매칭되는 스케줄러 시스템 도입 제안

5. 기타사항

가. 성별을 확실히 입력되지 않은 경우가 많음으로 병합페이지에서 성별 선택 시 미정 항목 추가 제안

나. 기준 고객과 병합 대상 모두의 “고객특징” 정보 및 히스토리가 모두 기록되는 형태로 시스템 변경 제안

# 별첨 [3] 병합 진행과정

* 병합 조건 불일치 시 단계별로 진행